Cách tổ chức trên Kaggle

- Một nguồn dữ liệu chung. Linh đóng gói dữ liệu đã xử lý thành một Kaggle Dataset riêng tư (ví dụ khoaluan-nids), gồm train.parquet và test.parquet ở dạng float32. Sau đó thêm 4 người còn lại làm collaborator. Mỗi lần sửa dữ liệu thì tạo version mới, và mọi kết quả phải ghi rõ chạy trên version nào.

- Một bộ code đánh giá chung. Khải viết eval_utils dưới dạng Kaggle Utility Script. Mọi người import cùng một hàm tính F1-macro, recall từng lớp, FPR, AUC-ROC (one-vs-rest, macro), vẽ confusion matrix và đo thời gian suy luận. Như vậy kết quả của các mô hình mới so sánh được với nhau.

- Mỗi người chạy trên tài khoản của mình. Mỗi tài khoản có quota GPU riêng (khoảng 30 giờ/tuần, mỗi phiên tối đa 12 giờ; nên kiểm tra lại trong Settings vì Kaggle hay đổi). Chia mô hình theo người thì nhóm có tổng quota gấp 5 lần.

- Bảng log thí nghiệm chung (Google Sheet), mỗi lần chạy ghi một dòng: người chạy, mô hình, version dữ liệu, tham số, F1-macro, recall từng lớp, FPR, AUC, thời gian train, link notebook.

- Cố định môi trường. Trong notebook, chọn Environment là "Pin to original". Ghi lại phiên bản scikit-learn, xgboost, lightgbm, joblib để Hoàng đưa đúng các phiên bản đó vào requirements.txt của backend. Nếu lệch phiên bản, file .joblib rất dễ không load được.

Phân công

| Người | Mô hình phụ trách | Việc chung |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn Khải (chủ trì ML) | Random Forest + XGBoost (GPU, device="cuda") | Viết eval_utils và notebook baseline mẫu; tổng hợp kết quả, chọn mô hình cuối; viết chương Kết quả thực nghiệm |
| Phùng Ngọc Linh | (không train mô hình chính) | Đóng gói dataset Parquet, kiểm tra chất lượng dữ liệu, viết hàm resampling dùng chung; làm Feature Importance (built-in + permutation + SHAP cho mô hình tốt nhất) |
| Nguyễn Huy Hoàng | LightGBM (CPU) | Đóng gói pipeline .joblib, viết script load thử trong FastAPI, đo độ trễ suy luận trên 1.000 luồng |
| Đoàn Lê Đức Anh | Isolation Forest | Đánh giá tất cả mô hình trên lưu lượng lab (bối cảnh mạng doanh nghiệp); thử chạy chéo nguồn (train 2017 → test 2018) |
| Trương Nguyễn Đức Anh | MLP | Vẽ biểu đồ so sánh cho báo cáo (bar chart F1, ROC, confusion matrix); chuẩn bị số liệu đầu ra để dashboard hiển thị sau này |

Mỗi người viết phần báo cáo cho mô hình và việc mình phụ trách, Khải ghép lại thành chương hoàn chỉnh.

Một vài lưu ý theo từng mô hình. Isolation Forest không phân loại được 4 lớp, nên dùng nó làm detector bất thường nhị phân: chỉ train trên BENIGN, rồi đánh giá BENIGN và tấn công. Có một cách tận dụng hay là lấy chính các dòng đã bị DROP (Web Attack, Bot, Infiltration…) làm tập "tấn công chưa biết", xem Isolation Forest có bắt được những thứ mà 4 mô hình có giám sát bỏ sót không. Làm vậy vừa có ý nghĩa thực tế, vừa thêm điểm cho phần thảo luận. Với MLP, nên dùng MLPClassifier của sklearn để đóng gói .joblib đồng nhất với các mô hình khác. Nếu chạy quá chậm thì chuyển sang PyTorch trên GPU, nhưng khi đó phải báo Hoàng vì cách lưu và load sẽ khác.

Lịch 4 tuần (ghép vào bảng 15 tuần của nhóm)

Tuần 1 – Chuẩn bị. Linh xuất dataset lên Kaggle và kiểm tra chất lượng (xem phần cuối). Khải viết eval_utils và notebook baseline Random Forest làm mẫu. Những người còn lại fork notebook mẫu và chạy mô hình của mình với tham số mặc định. Cuối tuần phải có bảng kết quả baseline đủ 5 mô hình.

Tuần 2 – Tinh chỉnh siêu tham số. Dùng Optuna, tune trên một mẫu con khoảng 20–30% của tập train để vừa trong một phiên 12 giờ. Lưu study vào SQLite trong /kaggle/working để chạy tiếp được nếu phiên bị ngắt. Có tham số tốt nhất rồi mới train lại trên toàn bộ tập train. Tối ưu theo F1-macro, không theo accuracy.

Tuần 3 – Kiểm chứng chéo và phân tích. Chạy cross-validation theo nhóm (GroupKFold, mỗi nhóm là một ngày hoặc một nguồn) cho 2–3 mô hình tốt nhất. Linh làm Feature Importance, sau đó thử bỏ bớt đặc trưng yếu xem F1 có giảm không. Đoàn Đức Anh chạy đánh giá trên dữ liệu lab và chạy chéo nguồn.

Tuần 4 – Chốt và đóng gói. Khải chọn mô hình cuối theo thứ tự ưu tiên: F1-macro, FPR, recall của BruteForce và PortScan, rồi đến độ trễ. Hoàng đóng gói một pipeline duy nhất (scaler + model) cùng file metadata gồm danh sách 60 đặc trưng theo đúng thứ tự, bảng ánh xạ nhãn, phiên bản thư viện và version dataset. Test load thử trong FastAPI. Nộp bản nháp chương báo cáo.

Theo quy tắc của repo, file .joblib không đẩy lên Git. Lưu nó dưới dạng Kaggle Dataset hoặc Kaggle Model, hoặc để trên Drive chung.

Những điểm nên kiểm tra trước khi train

- Mỗi lớp phải có mặt ở cả tập train và test. Trong CICIDS2017, theo mình biết thì PortScan chỉ xuất hiện vào chiều thứ Sáu, còn CSE-CIC-IDS2018 và CIC-DDoS2019 không có PortScan. Nếu chia theo ngày, rất có thể PortScan chỉ rơi vào một phía. Linh cần in số dòng của từng lớp ở train và test. Nếu thiếu, phải lấy PortScan từ lab cho tập test hoặc chia theo khung giờ trong ngày thứ Sáu.

- Giữ lại cột source và day làm metadata. Hai cột này không đưa vào 60 đặc trưng, nhưng nếu không có chúng thì không làm được cross-validation theo nhóm. Nếu dùng StratifiedKFold ngẫu nhiên thì lại mâu thuẫn với mục 4.2 của chính Data Contract.

- SMOTE và scaler phải nằm trong từng fold. Dùng imblearn.pipeline.Pipeline để SMOTE chỉ áp dụng trên phần train của mỗi fold. Nếu SMOTE trước rồi mới chia fold, các mẫu tổng hợp sẽ lọt vào phần validation và điểm số bị ảo.

- Kiểm tra lại số lượng BruteForce thật. CSE-CIC-IDS2018 có khá nhiều dòng FTP-BruteForce và SSH-Bruteforce, nên sau khi gộp nguồn BruteForce có thể không còn là lớp thiểu số, và mức 50.000 mẫu với SMOTE cần tính lại. Ngoài ra, một số nghiên cứu về lỗi của bộ 2018 ghi nhận nhiều dòng FTP-BruteForce gần như trùng đặc trưng với DoS-SlowHTTPTest. Nên khử trùng lặp và kiểm tra các dòng có cùng đặc trưng nhưng khác nhãn, nếu không mô hình sẽ nhầm hai lớp này và rất khó giải thích trong báo cáo.